# 과거 발주 사례 A — 하늘물산 업무포털 1차 구축 (성공)

※ 교육용 가상 자료입니다. 실존 기업·사업과 무관합니다.

## 1. 사업 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 하늘물산 그룹 업무포털 1차 구축 |
| 발주 부서 | 구매팀 (현업: 경영지원본부) |
| 예산 / 기간 | 8억 원 / 6개월 (2023.03 ~ 2023.08) |
| 사업 범위 | 전자결재·사내 게시판·조직도 검색 등 핵심 모듈 우선 구축 |
| 결과 | 일정 준수 · 예산 내 검수 완료 · 2차 확장 사업으로 연계 |

## 2. 발주 방식 — 단계별 분할 발주

당초 전체 기능(포털·모바일·전자결재·문서관리)을 한 번에 발주하는 15억 원 규모 통합 발주안이 검토되었으나, 예산 확보 불확실성과 요구사항 변동 가능성이 커서 핵심 모듈 우선 구축 후 단계 확장하는 분할 발주로 전환했다.

- 1차: 핵심 모듈(전자결재·게시판·조직도) — 8억 원, 6개월

- 2차: 확장 모듈(모바일 앱·문서관리·통계) — 1차 검수 결과를 반영해 별도 발주

## 3. 경과

제안 요건을 "동종 시스템 구축 실적 1건 이상"으로 넓게 잡아 5개사가 응찰, 유효 경쟁이 성립했다. 기술 평가 배점을 높여 중견 전문업체가 낙찰되었고, 요구사항을 1차 범위로 동결한 덕분에 구축 중 변경 요청이 3건에 그쳤다.

## 4. 성과 및 교훈

- 교훈 1 — 예산이 빠듯하면 단계별 분할 발주가 유효하다. 1차 결과를 검증한 뒤 2차 범위를 확정해 예산 리스크를 낮출 수 있었다.

- 교훈 2 — 제안 요건을 넓게 잡아야 유효 경쟁이 성립하고 낙찰 조건이 좋아진다.

- 교훈 3 — 발주 전 요구사항 동결 시점을 명시하면 구축 중 분쟁이 줄어든다.