# 과거 발주 사례 C — 새들유통 물류·재고 시스템 (협상 조정 성공)

※ 교육용 가상 자료입니다. 실존 기업·사업과 무관합니다. (관통 실습 ② 자동 반영 체험용 — 나중에 폴더에 추가하는 문서)

## 1. 사업 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 새들유통 물류·재고관리 시스템 고도화 |
| 발주 부서 | 구매팀 (현업: SCM본부) |
| 예산 / 기간 | 10억 원 / 7개월 (2025.02 ~ 2025.08) |
| 결과 | 협상 단계 조항 조정으로 분쟁 없이 검수 완료 |

## 2. 쟁점 조항과 조정 내용

| 쟁점 | 초안 조항 | 조정 결과 |
| --- | --- | --- |
| 지체상금 과다 | 지연 1일당 계약금액의 0.5% | 일 0.1%로 조정 (관행 수준) |
| 하자보수 기간 | 3년 무상 하자보수 | 1년 무상 + 2년 유상 유지보수 계약 분리 |
| 요구사항 불확정 | 상세 요구사항은 착수 후 협의 | 착수 후 30일 내 요구사항 동결 조항 신설 |

## 3. 경과와 성과

내부 검토 체크리스트로 초안에서 쟁점 3건을 사전 식별하고, 우선협상 단계에서 문안을 조정했다. 계약 후 변경 분쟁이 발생하지 않았고, 검수 지연도 없었다. 조정 근거로 과거 사례 A·B의 교훈이 인용되었다.

## 4. 교훈

- 교훈 1 — 독소조항은 공고 전 수정이 최선이지만, 협상 단계 조정으로도 리스크를 크게 줄일 수 있다.

- 교훈 2 — 지체상금·하자보수는 업계 관행 수치(일 0.1~0.3% · 무상 1년 내외)를 기준으로 협상한다.

- 교훈 3 — 요구사항 동결 시점을 계약서에 명시하면 범위 분쟁을 예방할 수 있다.