# 제안요청서(RFP) 초안 — 사내 업무포털 구축 사업

※ 교육용 가상 자료입니다. 관통 실습 검토 대상 문서로, 독소조항 후보 5개가 의도적으로 포함되어 있습니다.

## 1. 사업 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 사내 업무포털 구축 |
| 발주 부서 | 구매팀 (현업: 경영지원본부) |
| 사업 예산 | 15억 원 (부가세 포함) |
| 제안서 마감 | 2026년 8월 21일(금) 17:00 |
| 사업 기간 | 계약 체결일로부터 60일 |

## 2. 추진 배경 및 목적

사내 공지·결재·문서관리 채널이 부서별 시스템으로 분산되어 정보 접근성과 업무 효율이 저하되고 있다. 임직원 3,000명이 사용할 통합 업무포털을 구축해 단일 진입점을 제공하고, 모바일 환경까지 지원하는 것을 목적으로 한다.

## 3. 사업 범위 (요구 기능)

- 웹 포털: 통합 로그인(SSO), 공지·게시판, 조직도·임직원 검색, 통합 검색

- 모바일 앱: iOS·Android 지원, 푸시 알림, 모바일 결재

- 전자결재 연동: 기존 그룹웨어 결재 모듈과 양방향 연동

- 관리자 기능: 권한 관리, 사용 통계, 콘텐츠 관리(CMS)

## 4. 제안 자격 요건

제안사는 소프트웨어사업자로서 다음 요건을 충족해야 한다.

- 최근 3년 내 특정 클라우드(A클라우드) 기반 업무포털 구축 실적 3건 이상 보유    [검토 포인트]

- 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 보유

## 5. 계약 조건

- 구축 완료 후 5년간 무상 하자보수를 제공해야 한다.    [검토 포인트]

- 지체상금은 지연 1일당 계약금액의 0.5%로 한다.    [검토 포인트]

- 계약금액은 확정 총액으로 하며, 사업 수행 중 물가 변동에 따른 증액은 인정하지 않는다.

## 6. 일정

- 계약 후 60일 이내 전체 시스템(웹·모바일·연동 포함) 구축을 완료해야 한다.    [검토 포인트]

- 검수 기간은 구축 완료 후 10일로 한다.

## 7. 요구사항 관리

- 상세 요구사항은 우선협상 단계에서 발주부서가 추가 제시할 수 있으며, 제안사는 이를 수용해야 한다.    [검토 포인트]

## 8. 제안서 작성 및 평가

| 평가 항목 | 배점 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 기술 평가 | 80점 | 기능 충족도 40 · 수행 계획 20 · 수행 실적 10 · 지원 체계 10 |
| 가격 평가 | 20점 | 최저가 기준 상대 평가 |

## 9. 기타

본 RFP는 초안으로, 검토 의견을 반영해 공고 전 수정될 수 있다. 문의: 구매팀 (내선 1234).